# ✅ CHECKLIST REALISTA — 14 DÍAS HASTA PUBLICAR

## 🗓️ DÍA 1 – Decisión y setup

- Crear cuenta Google Play Developer (25 USD)

- Crear repo Git

- Crear proyecto Flutter

- Elegir nombre definitivo

🎯 Objetivo: arrancar, no programar aún.

## 🗓️ DÍA 2 – Dependencias base

- Añadir packages:

  - camera

  - image_cropper

  - google_mobile_ads

  - in_app_purchase

  - path_provider

- Configurar permisos Android

- Probar cámara en dispositivo real

🎯 Objetivo: que la cámara funcione.

## 🗓️ DÍA 3 – Home + navegación

- Home screen

- Botón “Scan document”

- Lista de PDFs recientes

- Navegación básica

🎯 Objetivo: flujo principal visible.

## 🗓️ DÍA 4 – Escaneo

- Captura imagen

- Auto crop

- Filtro B/N

- Preview

🎯 Objetivo: escanear y ver algo decente.

## 🗓️ DÍA 5 – PDF

- Generar PDF

- Guardar en storage local

- Abrir PDF desde lista

🎯 Objetivo: valor real.

## 🗓️ DÍA 6 – Ads

- Integrar AdMob

- Banner en Home

- Interstitial tras 2–3 scans

- Test IDs

🎯 Objetivo: primer € potencial.

## 🗓️ DÍA 7 – Paywall

- Límite de scans (3)

- Pantalla Premium

- Copy simple

- Botón compra

🎯 Objetivo: monetizar sin molestar.

## 🗓️ DÍA 8 – In-App Purchase

- Configurar producto (2,99 €)

- Compra

- Restore purchase

- Guardar estado premium

🎯 Objetivo: que pague alguien.

## 🗓️ DÍA 9 – UX final

- Loader

- Errores controlados

- Mensajes claros

- Sin bloqueos

🎯 Objetivo: sensación “app seria”.

## 🗓️ DÍA 10 – Legal

- Privacy Policy (web simple)

- Aviso de anuncios

- Permisos claros

🎯 Objetivo: evitar rechazos.

## 🗓️ DÍA 11 – ASO

- Icono

- Screenshots

- Título + descripción

- Keywords

🎯 Objetivo: que entiendan la app.

## 🗓️ DÍA 12 – Testing

- Instalar en 2–3 dispositivos

- Test compra

- Test anuncios

- Edge cases

🎯 Objetivo: no romper nada.

## 🗓️ DÍA 13 – Subida a Play Store

- Crear ficha

- Subir AAB

- Review

🎯 Objetivo: enviar.

## 🗓️ DÍA 14 – Publicada

- Esperar aprobación

- Celebrar 🎉

- No tocar nada 7 días

🎯 Objetivo: datos reales.

# 🧱 ESTRUCTURA DE PROYECTO FLUTTER (LIMPIA Y SIMPLE)

lib/

├── main.dart

├── app.dart

├── config/

│   ├── constants.dart

│   ├── routes.dart

│   └── ads_config.dart

│

├── core/

│   ├── storage_service.dart

│   ├── premium_service.dart

│   ├── ads_service.dart

│   └── pdf_service.dart

│

├── features/

│   ├── home/

│   │   ├── home_screen.dart

│   │   └── recent_files_widget.dart

│   │

│   ├── scanner/

│   │   ├── camera_screen.dart

│   │   ├── crop_screen.dart

│   │   └── filter_screen.dart

│   │

│   ├── pdf/

│   │   ├── pdf_preview_screen.dart

│   │   └── pdf_list_screen.dart

│   │

│   ├── premium/

│   │   └── paywall_screen.dart

│   │

│   └── settings/

│       └── settings_screen.dart

│

└── widgets/

├── primary_button.dart

├── ad_banner.dart

└── loading.dart

## 🧠 Principios CLAVE (síguelos)

✔ Una acción por pantalla
✔ Nada de login
✔ Offline first
✔ Ads discretos
✔ Publicar rápido

# 🚀 Próximo paso inmediato

Hoy mismo:

- Crea el proyecto Flutter

- Haz Home + botón Scan

- NO optimices

Si quieres, en el siguiente mensaje puedo:

- darte el main.dart base

- o el AdsService + PremiumService

- o ayudarte con la ficha exacta de Play Store